|  |
| --- |
| **INFORME DE PLANIFICACIÓN** |



Grupo: C1.02.14

Repositorio de GitHub: https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D04.git

Fecha: 05/25/2023

|  |  |
| --- | --- |
| Autores | Emails |
| Tomás Vela, Elena | eletomvel@alum.us.es |

Contenido

[Resumen 3](#_Toc127465407)

[Versión 3](#_Toc127465408)

[Introducción 4](#_Toc127465409)

[Contenido 4](#_Toc127465410)

[Conclusiones 5](#_Toc127465411)

[Bibliografía 5](#_Toc127465412)

|  |
| --- |
| Resumen |

Este documento contiene la lista de tareas del sprint junto con su duración estimada y real, un presupuesto con el salario y las horas del trabajador.

|  |
| --- |
| Versión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1.0 | 26/05/2023 | Creación del documento |

|  |
| --- |
| Introducción |

Este documento contiene una lista de las tareas con su título, descripción, estimación de tiempo y tiempo real que se necesitó para realizar la tarea. Además, contendrá una tabla con el presupuesto de los salarios de este sprint.

|  |
| --- |
| Contenido |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Salario por hora | Tiempo Invertido |
| R #11: Registrarse como estudiante | Desarrollador | 30 € | 37 min |
| R #12: Crear perfil de estudiante | Desarrollador | 30 € | 15 min |
| R #16: Dashboards de estudiantes | Desarrollador | 30 € | 1h 20 min |
| R #19: Crear suite de tests para requisitos R14 y R15 | Testeador | 30 € | 2h 48 min |
| R #20: Crear datos de prueba | Testeador | 30 € | 5h 52 min |
| R #21: Crear informe de análisis | Analista | 20 € | 20 min |
| R #22: Crear informe de planificación | Analista | 20 € | 20 min |
| R #23: Crear informe de testeo | Analista | 20 € | 30 min |

Adicionalmente, hay que tener en cuenta la amortización del material usado durante el trabajo. Se ha usado un equipo de 1000€ con una amortización de un año, lo que hace un coste por semana de 19.16€. Como el entregable se inició hace 3 semanas, el coste total de amortización hace 57.48€

El presupuesto total, es, pues:

|  |  |
| --- | --- |
| Concepto | Cantidad |
| R #11: Registrarse como estudiante | 18.50 € |
| R #12: Crear perfil de estudiante | 7.50 € |
| R #16: Dashboards de estudiantes | 44.50 € |
| R #19: Crear suite de tests para requisitos R14 y R15 | 84 € |
| R #20: Crear datos de prueba | 176 € |
| R #21: Crear informe de análisis | 6.66 € |
| R #22: Crear informe de planificación | 6.66 € |
| R #23: Crear informe de testeo | 10 € |
| Amortización del material | 57.48 € |
| Total | 411.30 € |

|  |
| --- |
| Conclusiones |

En este entregable, se ha tardado más en la realización de dashboards y el testeo debido a la falta de conocimiento en cuanto a realización de dichos requisitos.

|  |
| --- |
| Bibliografía |

Intencionalmente en blanco.