|  |
| --- |
| **Informe de Planificación**  **Entregable 4** |

Grupo: C1.02.14

Repositorio de GitHub: https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D04

Fecha: 05/18/2023

Autor: Tadeo Cabrera Gómez (Alumno #3)

Contenido

[Resumen 3](#_Toc127549762)

[Versión 3](#_Toc127549763)

[Introducción 3](#_Toc127549764)

[Contenido 3](#_Toc127549765)

[Conclusión 4](#_Toc127549766)

[Bibliografía 4](#_Toc127549767)

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Resumen |   En este documento se va a documentar la planificación de este entregable, para poder administrar el tiempo dedicado a este y el presupuesto que supondría. También se incluirá una estimación de tiempo estimado para la realización de cada tarea. Versión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1.0 | 05/18/2023 | Creación del documento |

|  |
| --- |
| Introducción |

El siguiente informe se pretende proporcionar información importante sobre las tareas realizadas en el proyecto, para facilitar su gestión. A continuación, se detallan cada una de las tareas realizadas y el tiempo dedicado a cada una.

|  |
| --- |
| Contenido |

**Listado de Tareas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Rol** | **Salario por hora** | **Tiempo Invertido** |
| R #19: Producir un conjunto de pruebas para los requisitos 14 y 15. | Testeador | 20 € | 14 h 25 min |
| R #20: Producir una variedad de datos de prueba para el conjunto de pruebas. | Testeador | 20 € | 2 h 34 min |
| R #21: Crear informe de análisis | Analista | 30 € | 3 min |
| R #22: Crear informe de planificación | Analista | 30 € | 6 min |
| R #23: Crear informe de pruebas | Analista | 30 € | 1 h 30 min |
| Crear repositorio | Manager | 30 € | 15 min |

**Amortización:**

Además del sueldo, es necesario añadir la amortización del material usado durante el desarrollo del entregable. Se ha usado un equipo de 1200€ con una amortización de un año, lo que hace un coste por semana de 23.07€. Como el entregable se inició hace 4 semanas, el coste total de amortización hace 92.28€.

**Presupuesto total:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Cantidad** |
| Implementación del requisito R #19 | 288.32 € |
| Implementación del requisito R #20 | 51.33 € |
| Implementación del requisito R #21 | 1.5 € |
| Implementación del requisito R #22 | 3 € |
| Implementación del requisito R #23 | 90 € |
| Amortización material | 92.28 € |
| Creación repositorio | 7.5 € |

Por tanto, el presupuesto total para la realización de este entregable ha sido **533.93 €**

|  |
| --- |
| Conclusión |

Este entregable también ha sido corto ya que tenía pocos requisitos. En este entregable, a pesar de los problemas surgidos por falta de tiempo debido a las responsabilidades que teníamos fuera de este, se han implementado los requisitos exitosamente.

|  |
| --- |
| Bibliografía |

*Intencionalmente en blanco.*