|  |
| --- |
| **INFORME DE PLANIFICACIÓN** |



Grupo: C1.02.14

Repositorio de GitHub: https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D04.git

Fecha: 05/25/2023

|  |  |
| --- | --- |
| Autores | Emails |
| Arroyo Mantero, Ignacio | [ignarrman@alum.us.es](mailto:ignarrman@alum.us.es) |

Contenido

[Resumen 3](#_Toc127465407)

[Versión 3](#_Toc127465408)

[Introducción 4](#_Toc127465409)

[Contenido 4](#_Toc127465410)

[Conclusiones 5](#_Toc127465411)

[Bibliografía 5](#_Toc127465412)

|  |
| --- |
| Resumen |

Este documento contiene la lista de tareas del sprint junto con su duración estimada y real, un presupuesto con el salario y las horas del trabajador.

|  |
| --- |
| Versión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1.0 | 25/05/2023 | Creación del documento |

|  |
| --- |
| Introducción |

Este documento contiene una lista de las tareas con su título, descripción, estimación de tiempo y tiempo real que se necesitó para realizar la tarea. Además, contendrá una tabla con el presupuesto de los salarios de este sprint.

|  |
| --- |
| Contenido |

Listado de Tareas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Estimación de tiempo | Tiempo real | Clase |
| R19) Crear tests para la funcionalidad R14 y R15 | 4 hora | 5 horas y 1 minuto | Tester |
| R20) Actualizar perfil de auditor | 6 horas | 10 horas y 4 minutos | Tester |

Presupuesto Tareas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Roles | Salarios | Horas | Total (€) |
| Ignacio Arroyo Mantero | Tester | € 20.0 | 15 horas y 6 minutos | 302 € |
|  |  | **Total Horas/Salario** | 15 horas y 6 minutos | 302 € |

Presupuesto Amortización

El coste de los ordenadores del equipo son 650 euros que amortizados durante un año (52 semanas) hace un coste 12’5 € por semana. Siendo este sprint consistente en 4 semanas de trabajo, hace un total de 50 €

|  |
| --- |
| Conclusiones |

Presupuesto Total

302+50=350 €

|  |
| --- |
| Bibliografía |

Intencionalmente en blanco.